Утверждено

Постановлением Свенской

сельской администрации

от 20.05.2021г.  № 15

Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры  Свенского сельского поселения

на 2021-2031 годы

(утверждена постановлением Свенской  сельской администрации от  20.05.2021 г. № 15 )

- 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Свенского сельского поселения на 2021-2031 г.г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - генеральный план Свенского сельского поселения. |
| Разработчик программы | Свенская сельская администрация |
| Исполнители программы | - Свенская сельская администрация; - ГУП «Брянккоммунэнерго». |
| Контроль за реализацией программы | Глава Свенского сельского поселения |
| Цель программы | -Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - улучшение экологической обстановки поселения. |
| Задачи программы | -Разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. - повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; -обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; -сокращение объема затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства; -снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. -повышение уровня инвестиционной привлекательности Свенского сельского поселения; -определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; -определение экономической эффективности от реализации мероприятий. |
| Сроки реализации программы | Начало – 2021 год Окончание – 2031 год |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет по видам коммунальных услуг: Водоснабжение – 39244,74 тыс. руб. Водоотведение – 72199,3 тыс. руб. Захоронение и утилизации ТКО– 1,5 млн. руб. Теплоснабжение – 796,81 тыс.руб. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - реконструкция и модернизация котельных; - замена котлов в п. Свень-Транспортная; - установка приборов учета тепловой энергии; - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. 2. В сфере водоснабжения: - строительство водопроводных сетей для нового строительства строительство водопровода в п. Стяжное; - изготовление проектно-сметной документации и строительство водопровода в п. Стяжное - замена (модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок службы; - промывка и ремонт артезианских скважин п. Свень; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений п. Свень; - мероприятия по уменьшению водопотребления, т.ч. установка приборов учета 3. В сфере водоотведения: -реконструкция второй очереди очистки очистных сооружений в п.Свень -изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию второй очереди очистных сооружений в п.Свень ; -строительство сетей водоотведения; замена сетей; - изготовление проектно-сметной документации на - капитальный ремонт канализационных сетей п. Свень 4. Утилизация ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации ТБО и ЖБО. |

- 2.Введение

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры «Свенское сельское поселение» Брянского района Брянской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  «Свенское сельское поселение» Брянского района Брянской области является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  «Свенское сельское поселение» Брянского района Брянской области представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  «Свенского сельского поселения» Брянского района Брянской области являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Свенское сельское поселение» Брянского района Брянской области базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Свенского сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории Свенского сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются четыре организации коммунального комплекса:  ООО ЖК «Безопасность и Комфорт»,  ГУП «Брянсккоммунэнерго»,  ООО «Чистая планета», МУП «Возрождение»

ООО ЖК «Безопасность и Комфорт», ГУП «Брянсккоммунэнерго»,  ООО «Чистая планета», МУП «Возрождение»

являются коммерческими организациями, созданными для осуществления производственной деятельности по предоставлению коммунальных услуг населению и обслуживанию жилищного фонда.

Основными целями в деятельности управляющей компаний  являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг,  работы по содержанию и ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов (технические осмотры, технический надзор, текущий  ремонт, приём выполненных работ);

ГУП «Брянсккоммунэнерго» занимается  производством и транспортировкой тепловой энергии к объектам социальной сферы и жилищного фонда на территории Свенского сельского поселения;

-бесперебойное обеспечение потребности в холодном и горячем водоснабжении населения, объектов социальной сферы и производственных объектов на территории поселения;

Для реализации указанных целей ГУП «Брянсккоммунэнерго», МУП «Возрождение» осуществляют текущий и капитальный ремонты скважин и инженерной инфраструктуры, жилья и транспортных средств.

На балансе  у  ГУП «Брянсккоммунэнерго», имеется следующее имущество: 3 котельных с оборудованием в н.п.Свень, Свень-Транспортная, Пятилетка, тепловые сети протяженностью 5,5  км, 2 водонапорные башни, включающие в себя 2 скважины,  6 водоразборных колонок и  5,3км водопроводных сетей, 1 очистные сооружения, канализационные сети протяженностью 2,2 км , канализационные колодцы, специальная автотракторная техника.

На балансе  у  МУП «Возрождение»», имеется следующее имущество: 1 водонапорная башня, включающая в себя 1 скважину и  2280 м.  водопроводных сетей.

Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства поселения являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- высокий процент изношенности  автотракторной техники.

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах его хозяйственной деятельности. Негативно на финансово-хозяйственную деятельность предприятия ЖКХ влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей в ООО «Безопасность и Комфорт», ГУП «Брянсккоммунэнерго»  с учетом задолженности прошлых лет составляет 95,6%.

3.1.Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки и объектов социальной сферы Свенского сельского поселения осуществляется от котельных расположенных на территории поселения. С планомерным развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных становится газ.

В Свенском сельском поселении находится 4 источника теплоснабжения, которые работают на природном газе: котельные в п. Свень, п. Свень-Транспортная, п. Пятилетка, п. Санаторий Снежка. Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 5,5 км (в двухтрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей 90%.

Тепломагистрали пролегают подземно в непроходных каналах и надземно на опорах. В качестве теплоносителя для систем отопления,  производственных и жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода с параметрами 75-95оС.

Резервные мощности в разбивке по котельным Свенского  сельского поселения

| Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал\час | Расчетная максимальная нагрузка котельной Гкал/час | % загрузки котельной | Резерв, Г/кал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,Котельная п. Свень | 3,010 | 3,010 | 40 | 0,19 |
| 2,Котельная п. Свень-Транспортная | 0,144 | 0,144 | 100 | 0,016 |
| 3,Котельная п. Пятилетка | 0,144 | 0,144 | 100 | 0,001 |

Котельные в п. Свень-Транспортная, Пятилетка не имеют  резервных мощностей по выработке тепловой энергии. Эти котельных  рассчитаны на обслуживание учреждений соцкультбыта , в. п. Свень существующая котельная отапливает жилой фонд, учреждения соцкультбыта, имеет резервные мощности, находится не далеко от жилого фонда приблизительно 50 метров от первого потребителя.

В настоящее время количество потребителей тепла сокращается в связи с тем, что строящееся по программе переселения жилье имеет автономное отопление.

- 3.2 Очистные сооружения п.Свень

- Очистные сооружения  в Свень построены в 1981году,  проектная мощность- 400 м3 в сут.

Назначение сооружений - полная биологическая очистка сточных вод, производительность-400 м3 в сутки.

Фактическое поступление сточных вод на очистные сооружения составляет 200 м3 в сутки или 73 тыс. м3 в год. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов поступают самотеком в приемную камеру, затем- в КНС-1,далее- по лоткам подводятся в песколовки и затем проходят в водоизмерительный лоток, после которого  стоки распределяются по секциям блока емкостей, из которых они проходят последовательно первичные и вторичные отстойники и контактные резервуары. Очистные сооружения  относятся к типу локальных, срок их эксплуатации-50 лет. Необходима реконструкция второй очереди очистки очистных сооружений п. Свень.

3.3 Система водоснабжения Свенского сельского поселения

Свенское сельское поселение имеет централизованную закольцованную систему хозяйственно–питьевого водоснабжения общей производительностью 864 м3/сут. в п.Свень, п. Свень-Транспортная. От этой системы снабжаются водой все объекты социальной сферы п. Свень;  на хозяйственно-питьевые, противопожарные и производственные нужды.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения п.Свень, п. Свень-Транспортная   является артезианская вода. Водозаборные сооружения представлены 3 скважинами  расположенными в п.Свень и п. Свень-Транспорная.

Характеристика имеющихся артезианских скважин на территории Свенского сельского поселения

| Местонахождение артскважины | Год ввода | Мощность(установленная/фактическая, м3 /сутки | Обслужи-ваемый водопро- вод, м | Срок эксплуа- тации, лет | % износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Артскважина п. Свень, ул.Молодежная, 11В | 1992 | 435/252 | 5300 | 44 | 100 | В летний период воды для населения недостаточно |
| 2.Артскважина п. Свень,ул.Свенская, 22А | 1988 | 435/252 | - | 24 |  |  |
| 3.Артскважина п. Свень-Транспортная | 2020 |  | 2280 |  |  |  |

Централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления действует только в п. Свень, п. Свень-Транспортная и  п.Санатории Снежка. Все скважины имеют большое содержание железа. Во всех поселках необходимо устройство централизованного обезжелезивания воды.

3.4.Твердые бытовые отходы

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется ООО «Чистая планета». На территории  нежилой зоны п. Свень находятся стационарные места для мусорных контейнеров. Запрещается сброс в контейнеры для твердых бытовых отходов трупов животных, птиц, крупногабаритных бытовых отходов и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, вывозятся  на полигон для твердых бытовых отходов.

3.5. Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в домовладениях не имеющих центральной канализации устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на очистные сооружения.

3.6. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

-снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

-снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

-снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

-снижение загрязненности земель химическими веществами;

-запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

-предупреждение любых видов браконьерства;

-соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения.

- 4. Реализация программы

Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Брянской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Свенского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются Свенская сельская администрация и организация коммунального комплекса.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Свенского сельского поселения.

- Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организации коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

- 5.Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

-повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

-обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территории поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

6. Управление, мониторинг и контроль в процессе реализации программы

Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечивать достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

1.Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

2.Система организация контроля  за  исполнением Программы:

Руководитель Программы -  Глава Свенской сельской администрации;

Исполнители основных мероприятий Программы:

-ООО ЖК «Безопасность и Комфорт»;

-Свенская сельская администрация.

Контроль  за  реализацией  программы осуществляют: руководитель Программы и ответственный за разработку программы, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

3.Основными задачами управления реализации Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использование финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

4.Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится Свенской сельской администрацией в целях обеспечения теплоснабжением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, сбора и вывоза твердых бытовых отходов и своевременному принятию решений о развитии   систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащий перечень экономических и иных показателей, применяемых Свенской сельской администрацией для анализа информации о выполнении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Системы организации контроля  за  исполнением программы:

- Исполнители программы осуществляют реализацию мероприятий по данной программе.

- Свенская сельская администрация осуществляет общий контроль исполнения мероприятий.

- Свенский сельский Совет народных депутатов  контролирует целевое использование  выделенных средств.

Приложение № 1

Мероприятия на реконструкцию, строительство

Очистных сооружений в Свенском сельском поселении  Брянского района

на период до 2031 года

| № п/п | Технические мероприятия | Итого кап. вложений, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс.руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.-2031г. |
| 1 | Строительство ливневой канализационной системы | 53000 |  |  |  |  | 15000,00 | 38000,00 |
| 2 | Строительство сетей водоотведения | 2507,94 |  | 218,92 | 236,43 | 255,34 | 275,77 | 1521,47 |
| 3 | Установка нефтеуловителей на КОС | 600,20 |  | 600,2 |  |  |  |  |
| 4 | Замена сетей водоотведения | 6764,61 |  | 526,82 | 567,98 | 613,42 | 662,49 | 4393,91 |
| 5 | Установка плановых пусков на насосы КНС | 54,00 |  | 54,00 |  |  |  |  |

Приложение № 2

Объёмы

строительства систем водоотведения  в

в Свенском сельском поселении  Брянского района

на период до 2031 г.

| № п/п | Наименование поселений | Протяженность сетей, м | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| 1 | п.Свень | 2238 | 229 | 229 | 229 | 229 | 1322 |
|  | ВСЕГО: | 2238 | 229 | 229 | 229 | 229 | 1322 |

Приложение № 3

Объёмы

строительства систем водоотведения  в

в Свенском сельском поселении  Брянского района

на период до 2031 г.

| № п/п | Наименование поселений | Стоимость замены сетей, тыс.руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| 1 | п.Свень | 9272,55 | 745,73 | 804,41 | 868,76 | 938,26 | 5915,39 |
|  | ВСЕГО: | 9272,55 | 745,73 | 804,41 | 868,76 | 938,26 | 5915,39 |

Приложение № 4

Оценка потребности  в  затратах на  модернизацию

котельных в Свенском сельском поселении  Брянского района

на период до 2031 года

| № п/п | Наименование Котельных, год ввода в эксплуатацию | Перекладываемая сеть | Материал | Всего расходов тыс. руб. | Расходы на модернизацию тыс. руб. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030г |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Котельная п. Свень-Транспортная (2001г.) | Ду48, Ду57 | ПНД/ПЭ | 101,71 | 101,71 | - | - | - | - | Модернизация с заменой трубопроводов |
| 2 | Котельная п. Пятилетка (1982г.) | Ду48, Ду589 | ПНД/ПЭ | 695,1 | 65,96 | 69,91 | 69,91 | 69,91 | 419,48 | Модернизация с заменой трубопроводов |
|  | Котельная п. Свень (2015г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

Мероприятия на реконструкцию, строительство

водоснабжения  в Свенском сельском поселении  Брянского района

на период до 2031 года

| № п/п | Технические мероприятия | Итого кап. вложений, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс.руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.-2031г. |
| 1 | Строительство станций обезжелезивания и очистки воды | 1700,00 |  | 850,00 | 850,00 |  |  |  |
| 2 | Строительство водопроводных сетей для нового строительства | 1713,90 |  | 151,56 | 163,68 | 176,78 | 190,92 | 1030,96 |
| 3 | Строительство системы водоснабжения в п.Стяжное | 17617,77 |  | 17617,77 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей | 16713,07 |  | 526,82 | 567,98 | 613,42 | 662,49 | 4393,91 |
| 5 | Внедрение автоматизированного контроля параметров работы и диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗУ | 1500,00 |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |

Приложение № 6

Мероприятия в сфере вывоза ТКО

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2031г. г. |  |
| 1 | Оборудовать контейнерные площадки | тыс. руб. | 306,7 | 210,00 | 150,0 | 150,00 | 683,3 | - |